BÀI LÀM: BÀI 5 - THIẾT KẾ QUY TRÌNH ĐƯA YÊU CẦU MỚI VÀO SPRINT

PHẦN 1 - THIẾT KẾ QUY TRÌNH ĐƯA STORY MỚI VÀO SPRINT (4 BƯỚC)

Bước 1: Tiếp nhận & Sàng lọc ban đầu (Intake & Filtering)

- Việc cần làm: Tiếp nhận đề xuất từ các phòng ban (Marketing, CSKH, Vận hành), ghi nhận vào Product Backlog và kiểm tra tính phù hợp với mục tiêu sản phẩm tổng thể.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner (Đức).

- Điều kiện sang bước sau: Story có mục tiêu rõ ràng, mang lại giá trị nghiệp vụ cụ thể và được PO chấp thuận đưa vào hàng đợi làm mịn (Refinement).

Bước 2: Làm mịn Story & Thiết lập AC (Backlog Refinement & AC Definition)

- Việc cần làm: PO cùng Developers làm rõ yêu cầu, viết từ 3 đến 7 Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - AC) theo cấu trúc Given - When - Then; Developers ước lượng sơ bộ điểm story point.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner (chủ trì nội dung), Developers (thống nhất tiêu chí và ước lượng), Scrum Master (hỗ trợ điều phối, kiểm soát quy chuẩn).

- Điều kiện sang bước sau: Đạt tiêu chuẩn sẵn sàng (Definition of Ready - DoR), bao gồm đủ 3 - 7 AC chuẩn hóa và đã được ước lượng điểm độ phức tạp.

Bước 3: Ưu tiên hóa theo MoSCoW (Release Prioritization)

- Việc cần làm: PO đánh giá và gán nhãn MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) cho story gắn liền với mục tiêu của đợt phát hành (Release Goal), đảm bảo tổng điểm nhóm Must chiếm không quá khoảng 60% tổng năng lực (Capacity).

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner (quyết định độ ưu tiên); Scrum Master (giám sát nguyên tắc tỷ lệ năng lực).

- Điều kiện sang bước sau: Story có nhãn MoSCoW rõ ràng, có căn cứ khách quan và nằm trong giới hạn phân bổ năng lực hợp lý.

Bước 4: Cam kết đưa vào Sprint & Áp dụng DoD (Sprint Planning & Commitment)

- Việc cần làm: Tại buổi Sprint Planning, Developers lựa chọn các story có độ ưu tiên cao từ Backlog vào Sprint Backlog dựa trên Sprint Goal và năng lực thực tế (Velocity); cam kết đáp ứng Definition of Done (DoD) chung của toàn đội khi hoàn thành story.

- Người chịu trách nhiệm: Developers (quyết định khối lượng công việc nhận vào); Scrum Master (bảo vệ phạm vi Sprint).

- Điều kiện hoàn thành: Story chính thức nằm trong Sprint Backlog và cam kết hoàn tất theo chuẩn DoD khi Sprint kết thúc.

PHẦN 2 - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG PHÁT SINH

1. Tình huống 1: Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" (chưa có AC) vào Sprint đang chạy.

- Cách xử lý:

Scrum Master (Lan) bảo vệ Sprint Backlog theo đúng nguyên tắc Scrum: tuyệt đối không đưa story chưa có AC và chưa qua tinh chỉnh vào Sprint đang diễn ra để tránh làm vỡ mục tiêu Sprint (Sprint Goal) và gián đoạn Developers. Hướng dẫn Marketing phối hợp với PO (Đức) để viết đầy đủ AC, ước lượng và gán nhãn MoSCoW trong buổi Refinement, chuẩn bị đưa vào Sprint tiếp theo.

- Ví dụ 1 AC mẫu theo chuẩn Given - When - Then:

"Given người dùng A đã có tài khoản hoạt động trên RikkeiGo và chia sẻ mã giới thiệu thành công cho người dùng B,

When người dùng B đăng ký mới và hoàn thành chuyến đi đầu tiên,

Then hệ thống tự động gửi thông báo và cộng một mã giảm giá 30% (tối đa 50.000đ) vào ví khuyến mại của người dùng A."

2. Tình huống 2: Cả 3 bộ phận (Marketing, CSKH, Vận hành) đều cho rằng yêu cầu của mình là Must.

- Cách xử lý:

PO (Đức) chủ trì phiên thống nhất ưu tiên dựa trên mục tiêu cốt lõi của đợt phát hành (Release Goal) và áp dụng bài kiểm tra MoSCoW nghiêm ngặt: "Nếu thiếu tính năng này thì hệ thống có ngừng vận hành hoặc vi phạm pháp lý/tài chính không?" và "Đã có giải pháp thay thế tạm thời (workaround) chưa?". Scrum Master (Lan) giám sát để tổng điểm nhóm Must không vượt quá trần 60% năng lực; các yêu cầu còn lại buộc phải thương lượng hạ xuống Should hoặc Could.

- Ví dụ cách gán nhãn mẫu:

+ Vận hành đề xuất "Sửa lỗi treo ứng dụng khi tài xế nhận cuốc": Gán nhãn MUST (vì gây tê liệt vận hành trực tiếp, không có giải pháp thay thế).

+ CSKH đề xuất "Nút gửi phản hồi nhanh cho tổng đài": Gán nhãn SHOULD (rất cần thiết nhưng khách vẫn có thể gọi hotline trực tiếp để phản ánh).

+ Marketing đề xuất "Banner hoạt hình chúc mừng lễ hội": Gán nhãn COULD (tăng tính thu hút nhưng không ảnh hưởng đến luồng đặt xe hay vận hành).